عنوان نياز پيشنهادي پژوهشي

به روزرساني و انجام سطوح بالاتر پروژه پژوهشي و تحقيقاتي طراحي، توسعه و پياده سازي سيستم جامع مديريت انرژي و محيط زيست در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با رويكرد نقش سازمان منطقه ويژه در حكمراني انرژي در سطح منطقه

كارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

واحد متقاضي: مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح ها

نوع پروژه:   پايه‌اي                                   كاربردي

طبقه بندي:    عادي                                  محرمانه

تاريخ تكميل: 06/05/1402

تاریخ اصلاح : 19/09/1402

1-بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

فرآيند توسعه بهرهبرداری از منابع گاز طبیعی در منطقه پارس جنوبی در دو دهه گذشته با آلودگی وسیع منطقه عسلويه، تلفات انرژی به دلیل سوزاندن گازها و نیز مصرف بالا و رو به افزايش انرژی همراه بوده است. با توجه به نوع صنايع در حال فعالیت در منطقه و گره خوردگی بخش انرژي به ارزش افزوده اقتصادی فعالیت های منطقه و تولید آلاينده های زيست محیطی، اقدامات اصلاحی از منظر بهبود شاخص های انرژی و محیط زيست مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به موارد مطرح شده، ملزومات دستیابی به توسعه پايدار و ايجاد زيست بوم صنعتی در منطقه ويژه اقتصادی   انرژی پارس را می توان در موارد زير برشمرد:

- حفظ بهره وری در تخصیص منابع

- تقلیل مصرف منابع تجديد نشدنی و احیاء دوباره و حفاظت از آن ها

- جايگزينی منابع تجديدناپذير با منابع تجديدپذير

- ايجاد تعادل در جذب پساب توسط محیط زيست نسبت به مقدار پساب واردشده به آن

- کاهش تلفات ناشی از عملیات مشعل واحدها از طريق فرايندهای بازيافت

بر اساس شناسایی فرصت‌های اصلی ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح واحدهای مستقر در منطقه پارس 1 و 2، می‌تواند اولویت‌های سرمایه‌گذاری از نگاه کلی را شناسایی کرده و به برنامه‌های تهیه شده به صورت جزیره‌ای در سطح مجمتع‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در منطقه انسجام بخشید. علاوه‌ بر این، پاره‌ای از این راهکارها نیازمند نگاه سیستمی به زنجیره تولیدی در سطح منطقه و بهینه‌سازی زنجیره با در نظر گرفتن نقش واحدهای تولیدی در سیستم عرضه انرژی و محصولات پتروشیمی در منطقه است. سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، نقش کلیدی در پیشبرد راهبردهای سیستمی و همچنین توانمندسازی شرکت‌های فعالیت در منطقه جهت پیاده‌سازی راهکارهای بهینه‌سازی بر اساس اولویت‌سنجی بالا به پایین به نظام مدیریت انرژی در سطح منطقه دارد.

2- اهداف پروژه:

- شناسایی وضعیت جریان انرژی و شناسایی اولویت‌های ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح منطقه

- اولویت‌بندی راهکارهای فنی ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح منطقه، خشكي و دريا، بر اساس روش‌شناسی منتخب تصمیم‌گیری چندمعیاره

- تدوين طرحهاي بهبود وضعيت انرژي و محيط زيست درسطح منطقه پارس 1 و 2 و سکوهای عملیات دریایی ( برداشت گاز ) جهت ارائه به شوراي راهبري انرژي

- ارائه راهکار های عملیاتی، راهکارهای فناورانه و معرفی فناوری های مورد نیاز برای صرفه جویی انرژی

3-قلمرو پروژه:

- پارس 1 و 2 چاه هاي برداشت، خطوط انتقال

4-اقلام قابل تحويل، دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

- مطالعه و شناخت صنايع مستقر در مناطق پارس 1 و 2 و سکوهای عملیات دریایی ( برداشت گاز ) از منظر مدیریت انرژی .

- گردآوری و منسجم کردن اطلاعات مستخرج از مطالعات ممیزی انرژی خشكي و دريا (برداشت، توزيع، صنايع مستقر)

- تهیه تراز انرژی مجتمع‌های تولیدی و تراز کلی انرژی در سطح منطقه

- تهیه نمودار جریان انرژی و استخراج فرآيندهاي لازم جهت ايجاد بستر پايش آنلاين در سطح منطقه (ديسپاچينگ)

- شناسایی و اولويت بندي نقاط کلیدی هدررفت و پتانسیل‌های ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح منطقه

- ارائه راهكارهاي بهبود از ديدگاه انرژي و محيط زيست بجز اصلاح فلرينگ در صنايع مستقر در خشكي

- ارائه گزارش مربوط به چگونگی استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سطح منطقه .

- ارائه گزارش ظرفیت سنجی و تحلیل امکان ایجاد بازار صرفه جویی کربن در سطح منطقه

- اولویت‌بندی راهکارهای فنی ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح منطقه بر اساس روش‌شناسی منتخب تصمیم‌گیری چندمعیاره

- طرح جامع مدیریت یکپارچه جریان انرژی و محیط زیست در سطح منطقه ویژه

- بررسي امكان بهره برداري از ظرفيت هاي اقتصاد دريا و  انرژي هاي تجديد پذير در بازار انرژي در سطح منطقه

5-مراحل پيشنهادي پروژه:

5-مراحل پيشنهادي پروژه:

- مطالعات امكانسنجي راهكارهاي ارائه شده در گزارش “پروژه پژوهش و تحقیقاتی طراحی، توسعه و پیاده سازی سیستم جامع مديريت انرژی و محیط زيست در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس” سال 1393 مختص منطقه پارس يك

- مطالعات امكانسنجي، تحليل هزينه-فايده (cost benefit)، ميزان سرمايهگذاري موردنياز داخلي و خارجي

و محاسبه دوره بازگشت سرمايه راهكارهاي ارائه شده

- بهروزرساني راهكارهاي ارائه شده در گزارش موجود كه تاكنون بالقوه باقي ماندهاند (با توجه به شتابگيري صنعت انرژي در دنيا).

- اولویت‌بندی راهکارهای فنی ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح منطقه بر اساس روش‌شناسی منتخب تصمیم‌گیری چندمعیاره

- انجام مطالعات جديد براي صنايع جديد و قسمت هاي فراساحلي ايجاد شده و ارجاع راهكارهاي بهبود وضعيت به گزارش موجود در صورت تشابه يا انجام مطالعات فاز صفر و ارائه راهكارهاي جديد در صورت عدم تشابه

- بررسي اقتصاد دريا و انرژي هاي تجديد پذير در محدوده پارس 1 و سكوهاي گازي متناظر آن

- طراحي، توسعه و پياده سازي سيستم جامع مديريت انرژي و محيط زيست در محدوده پارس 2 و برداشت از سكوهاي گازي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس :

- مطالعه و شناخت صنايع مستقر در منطقه پارس 2

- روششناسي مديريت انرژي و محيط زيست

- تحليل كلان و خرد انرژي و محيط زيست

- تحليل و پايش اطلاعات گردآوري شده

- ارائه راهكارهاي بهبود از ديدگاه انرژي و محيط زيست

- بررسي امكانسنجي راهكارهاي ارائه شده در حوزه خشكي و دريا

- محاسبه دوره بازگشت سرمايه راهكارهاي ارائه شده با در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز و ...

- تحليل هزينه-فايده (cost benefit)

- اولویت‌بندی راهکارهای فنی ارتقاء بهره‌وری انرژی در سطح منطقه بر اساس روش‌شناسی منتخب تصمیم‌گیری چندمعیاره

- بررسي هزينه- فایده انجام اين راهكارها براي كشور

- مطالعه و شناخت وضعيت برداشت از چاه ها‏، تجهيزات سر چاهي و خطوط انتقال

- بررسي ظرفيت ايجاد بازار كربن به عنوان پايلوت در منطقه پارس جنوبي  و تامين بخشي از هزينه هاي بهينه سازي از اين منبع.

- تحليل و استخراج فرآيندها و بسترهاي لازم جهت توسعه سيستم رصد آنلاين (ديسپاچينگ)، تراز جرم و انرژي در كل منطقه، هزينه هاي اجرا و فوايد ايجاد رصد خانه انرژي

لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت پروژه، لازم است که بازدیدها و جلسات کارشناسی متعددی با بدنه کارشناسی مدیریت انرژی در سطح شرکت‌ها و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صورت گیرد که نیازمند انجام سفر و استقرار نیروهای کارشناسی مجری در منطقه است. انتظار می‌رود که این سفرها حدود 10 روز-نفر در ماه باشد. در تخمین هزینه فوق، کلیه هزینه‌های مربوط به تهیه بلیط و اسکان و پذیرایی معمول در سطح منطقه به عهده کارفرما در نظر گرفته شده است.

9- پيش بيني ميزان درآمد كمي حاصل از اجراي پروژه ( مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي Feasibility stuy)

دامنه كاربرد ـ ميزان تقاضا:

تحليل هزينه – فايده:

10- تعيين سطح بلوغ فناوري(TRL):

11- تعيين سطح ريسك پروژه:

Low risk                      	Medium Risk                                        High Risk

                 							       			

9- تائيد  (مهر و امضاء) واحد متقاضي:

6-ساير موارد ( از جمله ساختار اجرايي، موانع و محدوديت‌هاي اجرايي و ...) - تحصيلات موردنياز : كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته هاي مهندسی انرژي، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسي برق،مهندسي آب، اقتصاد و مدیریت (ترجيحاً انرژي) - تجربه مورد نياز : حداقل 10 سال سابقه مرتبط در حوزه انرژي 7-زمان مورد نياز پروژه: - 12 ماه 8- برآورد هزينه انجام پروژه: - 30000000000 ریال ( سی میلیارد ریال ). (30 میلیارد ریال هزینه کارشناسی با احتساب 7 نفر كارشناس خبره و مدت زمان 12 ماه تمام وقت بعلاوه در نظر گرفتن کلیه هزینه‌های بالاسری، بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی که به عهده مجری پروژه است.) لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت پروژه، لازم است که بازدیدها و جلسات کارشناسی متعددی با بدنه کارشناسی مدیریت انرژی در سطح شرکت‌ها و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صورت گیرد که نیازمند انجام سفر و استقرار نیروهای کارشناسی مجری در منطقه است. در تخمین هزینه فوق، کلیه هزینه‌های مربوط به تهیه بلیط و اسکان و پذیرایی معمول در سطح منطقه به عهده مجري در نظر گرفته شده است. هزینه‌های بالاسری، بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی که به عهده مجری پروژه است.) 9- پيش بيني ميزان درآمد كمي حاصل از اجراي پروژه ( مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي Feasibility stuy) دامنه كاربرد ـ ميزان تقاضا: دامنه كاربرد نتايج اين پژوهش در سطح مناطق يك و دو و سکوهای عملیات دریایی ( برداشت گاز ) پارس جنوبي(ساحلي و فرا ساحلي) بوده و تقاضاي آن مي تواند شامل مناطق مشابه ويژه كشور كه بر اساس نفت و گاز توسعه يافته اند و يا ديگر مراكز پژوهشي كشور باشد. تحليل هزينه – فايده: با توجه به تحليل هاي پژوهشي صورت گرفته در سطح كشور، بيش از 100 ميليارد دلار فرصت صرفه جويي در حوزه اتلاف انرژي وجود دارد، با توجه به سهم بالاي منطقه در تامين انرژي كشور، قدمت و فرسودگي تجهيزات، پروژه هاي صنعتي توسعه يافته و در حال توسعه در سطح منطقه و تغيير رويكرد بازارهاي هدف، هدايت صحيح جريان انرژي و سرمايه گذاري در سطح منطقه مي تواند فوايد بالايي در سطح درآمدي كشور داشته باشد كه تعيين ميزان هزينه- فايده آن از اهداف اين پژوهش مي باشد. 10- تعيين سطح بلوغ فناوري(TRL): پروژه در سطح ‏TRL6 مد نظر بوده و تثبيت عملكرد مطلوب اجزاي يكپارچه شده فناوري در محيط عملياتي مورد نظر داراي اهميت است. بصورت خلاصه خروجي پژوهش بايد قابليت اجرا در سطح منطقه را دارا بوده و اين عملكرد مطلوب آن قابل دفاع باشد. 11- تعيين سطح ريسك پروژه: Low risk Medium Risk High Risk    12- تائيد (مهر و امضاء) واحد متقاضي: 13- ملاحظات: . الف- متقاضیان موظف هستند پس از دریافت فایل فرمت پروپوزال های پژوهشی مطالعاتی این سازمان از درگاه اینترنتی www.pseez.ir ( زیر پورتال پژوهش و فناوری ) و نگارش پروپوزال در فرمت یاد شده ، حداکثر ظرف ده روز پس از بارگذاری پروپوزال خود در سامانه ساتع ، اسناد و مدارک زیر را به صورت دستی/پست به مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی : استان بوشهر – عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - مدیریت پژوهش و فناوری تحویل دهند . اسناد ومدارک لازم : - اصل پروپوزال تمام صفحات ممهور به مهر دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری . - اصل نامه صادره از رییس / معاون پژوهشی دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری . تبصره : نامه های صادره از دفاتر ارتباط با صنعت مورد اقدام قرار نخواهد گرفت . - رزومه مجری و نفرات کلیدی پروژه . - تصویر حکم کارگزینی مجری و نفرات کلیدی پروژه . ب – ارسال و ارائه اسناد و مدارک ، هیچگونه حقی را برای دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایجاد نمی کند . ج- جهت اطلاع پيشنهاد دهندگان از نحوه امتيازدهي به پروپوزال هاي دريافتي فرم هاي ارزيابي كيفي (مرحله اول) و ارزيابي فني - ريالي(مرحله دوم) در سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني عنوان شده بند الف قابل دسترسي مي باشد.