عنوان نياز پيشنهادي پژوهشي

مطالعات شناسایی پتانسیل منطقه ویژه پارس جهت تبدیل شدن به هاب تولید، مصرف و صادرات هیدروژن ایران

كارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

واحد متقاضي: مديريت برنامهريزي و كنترل طرحها- واحد برنامهريزي انرژي

نوع پروژه:   پايه‌اي                                   كاربردي ☑

طبقه بندي:    عادي ☑                                 محرمانه 

تاريخ تكميل: 28/05/1404

- بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

با توجه به تغییرات اساسی در بازارهای جهانی انرژی و الزام به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های مرتبط با انرژی‌های پاک به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است. هیدروژن آبی، به‌عنوان یکی از پایدارترین گزینه‌ها برای تأمین انرژی کم‌کربن، نقش کلیدی در تحول سیستم‌های انرژی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، سوخت‌های الکترونیکی (e-Fuel) با قابلیت جایگزینی سوخت‌های فسیلی در صنایع حمل‌ونقل و پتروشیمی، بخشی از راه‌حل جهانی برای مقابله با بحران اقلیمی محسوب می‌شوند. ضرورت اجرای این پروژه در منطقه عسلویه به دلایل زیر برجسته می‌شود

- ظرفیت بالای منابع گازی و صنعتی در عسلویه

- نیاز به تنوع‌بخشی به اقتصاد انرژی ایران

- افزایش تقاضای جهانی برای هیدروژن و e-Fuel

- هم‌راستایی با اهداف زیست‌محیطی و توافقات بین‌المللی

- ارتقای زیرساخت‌های صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

- تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

2- اهداف پروژه:

اهداف کلان:

- ایجاد یک هاب پیشرفته هیدروژن آبی در عسلویه:
طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تولید هیدروژن آبی با استفاده از منابع گازی منطقه و فناوری‌های CCUS جهت کاهش انتشار کربن.

- توسعه بندرگاه تخصصی صادرات هیدروژن و e-Fuel:
ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی جهت تسهیل در حمل‌ونقل و صادرات محصولات هیدروژنی و سوخت‌های الکترونیکی به بازارهای بین‌المللی.

- توسعه صنعت e-Fuel:

بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای تولید سوخت‌های الکترونیکی با استفاده از هیدروژن و منابع تجدیدپذیر جهت جایگزینی سوخت‌های فسیلی در صنایع مختلف.

- تقویت جایگاه ایران در زنجیره جهانی انرژی‌های پاک:

ورود به بازارهای بین‌المللی هیدروژن و سوخت‌های الکترونیکی و ایجاد یک جایگاه رقابتی برای کشور در این حوزه استراتژیک.

3-قلمرو پروژه:

- پارس 1 و 2

4-اقلام قابل تحويل، دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

- تحلیل منابع گازی و خوراک پتروشیمی در منطقه:

شناسایی ظرفیت‌های موجود در عسلویه برای تأمین خوراک گازی موردنیاز تولید هیدروژن آبی و e-Fuel.

- ارزیابی فناوری‌های پیشرفته تولید هیدروژن و e-Fuel:

بررسی فناوری‌های نوین در تولید هیدروژن آبی و سبز، سیستم‌های CCUS و فرآیندهای تبدیل هیدروژن به سوخت‌های الکترونیکی.

- بررسی بازارهای هدف داخلی و بین‌المللی:

تحلیل بازارهای داخلی مصرف هیدروژن و سوخت‌های الکترونیکی (پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع) و شناسایی بازارهای صادراتی مانند اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی و GCC.

- تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه:

ارزیابی اقتصادی طرح با توجه به هزینه‌های تولید، ذخیره‌سازی، و صادرات هیدروژن و بررسی مزایا و معایب زیست‌محیطی این فناوری‌ها.

- طراحی استراتژی توسعه زیرساخت‌ها:

تدوین نقشه راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های تولید، ذخیره‌سازی و صادرات هیدروژن و e-Fuel در عسلویه.

- تحلیل زنجیره تأمین و زیرساخت‌های لجستیکی:

ارزیابی قابلیت‌های فعلی بندری و حمل‌ونقل در عسلویه و ارائه پیشنهادات برای بهبود زیرساخت‌های صادراتی.

- مدلسازی جامع منابع و مصارف هیدروژن:

طراحی مدل‌های تحلیلی برای بررسی تعامل منابع خوراک، فناوری‌های تولید و زیرساخت‌های موردنیاز جهت بهینه‌سازی تولید و مصرف هیدروژن در صنایع مختلف.

- بررسي فني و اقتصادي توليد و صادرات هيدروژن سبز:

با توجه به توسعه زيرساختهاي صادراتي هيدروژن آبي و قيمتهاي بالاتر خريد و فروش هيدروژن سبز، امكان توسعه منابع تجديد پذير و توليد هيدروژن سبز از منظر اقتصادي از اهداف جانبي اين پژوهش مي باشد.

- چالش ها و ریسک های موجود در حوزه تولید، انتقال و ذخیره هیدروژن آبی و سبز :

مطالعه و بررسی چالش های فنی انتقال و ذخیره سازی، چالش های اقتصادی و بازاری، چالش های ایمنی و مقرراتی، چالش های خاص صادرات و انتقال بینالمللی، مسایل ژئوپلتیک

5-مراحل پيشنهادي پروژه:

- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله، اطلاعات و داده‌های موردنیاز از منابع مختلف گردآوری شده و آماده‌سازی می‌شوند:

- داده‌های منابع خوراک: شامل اطلاعات مرتبط با گاز طبیعی، منابع گازی دسترس‌پذیر در عسلویه و دیگر مواد اولیه برای تولید هیدروژن آبی و e-Fuel.

- داده‌های زیست‌محیطی و اقلیمی: ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از تولید و ذخیره‌سازی هیدروژن و داده‌های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای.

- اطلاعات زیرساختی: شامل وضعیت فعلی زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی، ذخیره‌سازی و انتقال هیدروژن و سوخت‌های الکترونیکی.

- داده‌های بازار: بررسی بازارهای هدف داخلی و بین‌المللی، ظرفیت صادراتی، قیمت‌گذاری و تقاضای جهانی برای هیدروژن و e-Fuel.

- سیاست‌ها و استراتژی‌ها: بررسی برنامه‌های حمایتی دولتی و استراتژی‌های کشورهای منطقه و جهان در توسعه هیدروژن و سوخت‌های الکترونیکی.

  - مدل‌سازی در فضای CLWEs (Climate-Land, Water, Energy, and Materials)

در این مرحله، مدل‌سازی منابع و فرآیندهای مرتبط با تولید، ذخیره‌سازی و مصرف هیدروژن با استفاده از چارچوب CLWEs انجام می‌شود:

- تعریف متغیرهای کلیدی: شناسایی و تعریف متغیرهای مهم مانند منابع گازی، فناوری‌های CCUS، نیاز به انرژی و زیرساخت‌های صادراتی.

- شبیه‌سازی منابع: تحلیل جریان‌های منابع در صنایع مختلف (گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها) و بررسی چگونگی تعامل فناوری‌ها با فرآیندهای تولید.

- مدل‌سازی زنجیره تأمین: تحلیل فرآیندهای تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و صادرات هیدروژن و سوخت‌های الکترونیکی با درنظرگرفتن محدودیت‌های منابع و زیرساخت‌ها.

- بررسی وابستگی‌ها: تحلیل تعامل میان منابع آب، انرژی، مواد و زمین برای اطمینان از بهره‌وری بهینه در فرآیندهای پیشنهادی.

  - تدوین سناریوها و تحلیل حساسیت

- این مرحله برای تحلیل نتایج مدل‌سازی و ارائه پیشنهادات عملیاتی است:

- تدوین سناریوهای توسعه: بررسی چندین سناریو شامل سناریوهای بهینه‌سازی تولید، سناریوهای توسعه صادرات و سناریوهای مبتنی بر کاهش اثرات زیست‌محیطی.

- تحلیل حساسیت پارامترهای کلیدی: ارزیابی تأثیر تغییرات متغیرهای کلیدی (مانند قیمت خوراک گازی، هزینه‌های فناوری، تقاضای بازار جهانی و میزان سرمایه‌گذاری) بر نتایج نهایی.

- پیش‌بینی پیامدها: تحلیل نتایج هر سناریو برای پیش‌بینی پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی.

  - ارائه نتایج و تدوین راهکارها

- ارائه نقشه راه اجرایی برای توسعه هاب هیدروژن آبی، بندرگاه هیدروژنی و تولید e-Fuel.

- پیشنهاد زیرساخت‌های موردنیاز برای صادرات هیدروژن و سوخت‌های الکترونیکی به بازارهای هدف.

- طراحی استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای بهینه طرح.

این روش‌شناسی با بهره‌گیری از مدل‌های علمی و شبیه‌سازی دقیق، امکان تحلیل جامع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه پایدار و رقابتی در منطقه عسلویه را فراهم می‌سازد

6-ساير موارد ( از جمله ساختار اجرايي، موانع و محدوديت‌هاي اجرايي و ...)

ساختار اجرايي: شامل تيم تخصصي انرژي، محيط زيست، اقتصاد

موانع اجرايي: دسترسي به منابع دقيق و عدم امكان ميزان و مدت تحريم هاي بين المللي

7-زمان مورد نياز پروژه:

- 12 ماه

8- برآورد هزينه انجام پروژه:

حدود 12 میلیارد ریال (شامل مطالاعات، نیروی انسانی، تحلیلهای فنی، نرمافزار ، مدلسازی و گزارشدهی)

9- پيش بيني ميزان درآمد كمي حاصل از اجراي پروژه ( مطالعات امكان سنجي فني و اقتصادي Feasibility stuy)

دامنه كاربرد ـ ميزان تقاضا:

تحليل هزينه – فايده:

10- تعيين سطح بلوغ فناوري(TRL):

11- تعيين سطح ريسك پروژه:

Low risk                  	Medium Risk                      High Risk ☑

سطح ریسک پروژه «تدوین و پیاده‌سازی طرح تحول سازمانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس » متوسط به بالا (Moderate to High) ارزیابی می‌شود. در ادامه، تشریح دقیق ریسک‌ها، منابع آن‌ها و نحوه تعیین سطح ریسک آورده شده است. سطح ریسک بر اساس سه معیار کلیدی زیر سنجیده می‌شود:

12- تائيد  (مهر و امضاء) واحد متقاضي:

13- ملاحظات:

الف- متقاضیان موظف هستند پس از دریافت فایل فرمت پروپوزال های پژوهشی مطالعاتی این سازمان از درگاه اینترنتی www.pseez.ir  ( زیر پورتال پژوهش و فناوری ) و نگارش پروپوزال در فرمت یاد شده ، حداکثر ظرف ده روز پس از بارگزاری پروپوزال خود در سامانه ساتع ، اسناد و مدارک زیر را به صورت دستی/پست به مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی : استان بوشهر – عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - مدیریت پژوهش و فناوری تحویل دهند .

اسناد ومدارک لازم :

- اصل پروپوزال تمام صفحات ممهور به مهر دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

- اصل نامه صادره از رییس / معاون پژوهشی دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .

تبصره : نامه های صادره از دفاتر ارتباط با صنعت مورد اقدام قرار نخواهد گرفت .

- رزومه مجری و نفرات کلیدی پروژه .

- تصویر حکم کارگزینی مجری و نفرات کلیدی پروژه .

ب – ارسال و ارائه اسناد و مدارک ، هیچگونه حقی را برای دانشگاه / مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  ایجاد نمی کند .

ج- جهت اطلاع پيشنهاد دهندگان از نحوه امتيازدهي به پروپوزال هاي دريافتي فرم هاي ارزيابي كيفي (مرحله اول) و ارزيابي فني - ريالي(مرحله دوم) در سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني عنوان شده بند الف قابل دسترسي مي باشد.